萌宠成长日记系统可行性分析报告

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本报告依据GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》附录A标准编写，用于全面分析《萌宠成长日记系统》项目的开发背景、实施条件、落地价值与潜在风险。通过市场、技术、经济、操作、法律、社会多维度可行性论证，判定项目开发的必要性与合理性，为项目立项、开发实施、迭代优化提供核心依据。同时本报告作为高校软件工程项目实训成果文档，完整记录项目前期调研与可行性评估过程，满足课程实训交付规范要求。

## 1.2 项目背景

随着国内宠物经济持续升温，养宠群体愈发年轻化、大众化，用户养宠理念从传统粗放饲养转变为精细化、科学化养护。多数养宠用户存在宠物成长记录零散、健康养护事项易遗忘、喂养数据无统计、养宠信息无归档等问题，而手机备忘录、系统相册等通用工具无宠物专属管理功能，无法满足专业化、系统化的养宠记录需求。

当前市面主流宠物软件多聚焦电商交易、线下服务引流、宠物社交变现等商业化场景，轻量化、纯工具型、无广告的宠物记录管理软件较为稀缺，细分市场存在明显空白。

本次项目为高校大二前端课程实训项目，基于课程学习要求，开发纯前端单机版萌宠成长日记系统，采用HTML+CSS+JavaScript开发，依托浏览器LocalStorage实现本地数据存储，无需后端接口、数据库与云端服务器。项目以轻量化、易操作、功能聚焦为核心，实现宠物档案、成长记录、健康管理、喂食记录、数据统计等基础功能，用于巩固前端开发知识，完成课程实训考核。

## 1.3 项目概述

本项目为轻量化前端单机网页系统，面向普通养宠用户，主打宠物日常记录与基础管理功能。系统支持用户注册登录、多宠物档案管理、成长日记录入、健康养护记录与到期提醒、喂食记录登记、宠物数据本地统计等核心业务，所有数据仅保存在浏览器本地缓存，无需网络与服务器支持。项目摒弃冗余商业化功能，界面简洁、操作简单，适配电脑浏览器、手机微信浏览器运行，满足课程实训开发与基础演示需求。

## 1.4 文档范围

本文档严格遵循国标GB/T 8567-2006规范，涵盖项目背景、六大维度可行性分析、风险识别与应对、实施计划、资源需求、结论与建议等全部核心内容。适用于项目立项评审、实训成果提交、项目前期规划，不包含具体代码开发细节、详细测试用例、服务器部署等落地细化内容。

## 1.5 术语与缩略语

萌宠成长日记系统：本次实训开发的纯前端单机版宠物记录管理网页系统

LocalStorage：浏览器本地缓存技术，用于实现本项目所有数据存储功能

前端单页应用：页面无刷新跳转，依托JS实现页面切换与业务逻辑交互的网页程序

数据本地化：所有用户数据、宠物数据、记录数据仅存储于本地浏览器，无云端同步功能

## 1.6 参考资料

GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》

《萌宠成长日记系统需求规格说明书》

Web前端开发技术规范（HTML/CSS/JavaScript）

《网络安全法》《个人信息保护法》相关规范条例

# 2 系统运行环境与开发约束

## 2.1 运行环境

本系统为纯前端单机网页项目，无服务端、无数据库、无网络接口依赖。客户端支持Edge、Chrome、微信内置浏览器等主流浏览器，适配电脑端与移动端基础展示，所有数据依托浏览器LocalStorage本地存储。

## 2.2 开发约束条件

本项目为大二课程实训项目，受开发周期、学生技术能力、实训条件限制，仅实现前端本地业务逻辑，不开发后端服务、不接入云端服务器、不实现跨设备数据同步、无在线社区功能，以满足课程基础开发要求为核心目标。

# 3 可行性分析

本章严格按照国标要求，从技术可行性、经济可行性、操作可行性、法律可行性、社会可行性五大核心维度开展全面评估，结合本项目纯前端实训项目特性，客观论证项目落地可行性。

## 3.1 技术可行性

本项目采用HTML、CSS、原生JavaScript前端基础技术栈开发，均为大二前端课程核心学习内容，技术体系简单、成熟、开源免费，无任何技术壁垒，完全适配学生开发水平。

系统所有功能均为前端基础业务逻辑，包括页面切换、表单录入、本地数据增删改查、数据筛选统计、页面渲染等基础功能，无需复杂算法、高并发处理、第三方付费接口、后端服务支撑。浏览器LocalStorage本地存储技术成熟稳定，可满足少量实训数据的存储与读取需求，能够支撑项目全部核心功能落地。

同时，项目开发、调试、运行无需专业设备，普通电脑浏览器即可完成全流程开发与测试，兼容性良好，可在主流浏览器正常运行。整体开发难度低、技术风险小、可落地性强，从技术层面完全具备开发可行性。

## 3.2 经济可行性

本项目为课程实训公益型工具项目，无任何商业盈利需求，开发与运行成本趋近于零，具备极高的经济可行性。

开发层面：项目采用全开源免费技术栈，无需购买软件授权、无需租赁服务器、无需付费接口，仅依托个人电脑即可完成全部开发工作，无资金投入成本。人力成本极低，单人即可独立完成开发、调试、文档编写全流程工作，适配课程实训单人开发模式。

运行与维护层面：系统为本地单机运行程序，无需运维人员值守、无服务器运维费用、无后期迭代成本。项目仅用于课程作业提交与成果展示，无需商业推广投入，整体零成本落地，无任何经济压力与投资风险，经济可行性良好。

## 3.3 操作可行性

本系统界面布局简洁清晰，功能分区明确，采用轻量化交互设计，摒弃复杂操作逻辑，符合普通用户日常网页操作习惯，操作门槛极低。

系统涵盖的注册登录、新增宠物、录入成长记录、添加健康台账、保存喂食记录、生成数据统计等功能，均为一键式基础操作，无需专业知识与操作培训，新手用户可快速上手使用。同时页面按钮、输入框、提示文案通俗易懂，适配学生、年轻养宠用户等各类人群使用习惯，无操作壁垒。

从开发运维角度，项目代码结构清晰、模块化程度高，便于学生自查修改、调试优化，后期简单迭代维护难度低，整体操作可行性优秀。

## 3.4 法律可行性

本项目完全符合《网络安全法》《个人信息保护法》及互联网软件开发相关法律法规，无任何法律风险。

首先，项目为单机本地实训项目，无网络数据上传、无用户信息云端采集、无隐私数据泄露风险，仅在用户本地浏览器存储数据，不收集、不窃取、不传播用户个人隐私信息，完全规避个人信息违规采集的法律问题。

其次，项目所有代码均为自主编写，无盗版、无抄袭商用代码、无侵权资源，技术内容合规合法。系统无社区发布、无内容传播功能，不存在违规信息发布、低俗内容传播等合规风险。

最后，本项目仅用于高校课程实训教学，不用于商业盈利、不对外公开运营，符合学生实训项目规范，无政策封禁、合规处罚等法律风险，法律层面完全可行。

## 3.5 社会可行性

本项目具备良好的社会价值与落地适配性，社会可行性较高。

从用户层面，项目聚焦轻量化养宠记录场景，能够帮助养宠用户系统化管理宠物成长、健康、喂食数据，解决日常记录零散、养护事项遗忘的生活痛点，助力科学化、精细化养宠，贴合当下大众养宠生活需求，具备正向实用价值。

从教育层面，本项目作为高校实训项目，能够有效锻炼学生前端代码编写、需求分析、项目开发、文档撰写的综合能力，契合软件工程专业人才培养目标，具备良好的教学实践价值。

从社会传播层面，项目无不良内容、无负面导向，不影响网络生态与公共秩序，不会产生任何社会负面影响，适配校园实训、个人工具使用场景，社会认可度与适配性良好。

# 4 项目风险分析与应对措施

结合本项目纯前端实训特性，从技术、开发、合规、使用四个维度梳理潜在风险，并制定对应解决措施，规避项目开发与落地问题。

## 4.1 技术风险及应对

风险点：本地LocalStorage缓存读写异常，偶发数据保存失败、数据丢失；部分老旧浏览器页面样式错乱、功能适配异常；高频操作下出现数据重复、页面卡顿问题。

应对措施：开发阶段增加数据保存校验逻辑，操作完成后提示存储状态，及时规避数据写入失败问题；适配主流浏览器，舍弃老旧低版本浏览器兼容；优化代码执行逻辑，限制高频重复操作，减少页面渲染卡顿问题，开发完成后多次回归测试修复bug。

## 4.2 开发进度风险及应对

风险点：学生开发经验不足，部分交互逻辑、数据统计功能开发耗时较长，存在延期交付风险；代码编写不规范，出现逻辑漏洞影响功能使用。

应对措施：提前梳理功能开发顺序，优先完成核心基础功能；参考前端基础开发案例，规范代码编写；分阶段完成开发、测试、文档编写，预留调试修改时间，保障项目按时完成实训交付。

## 4.3 功能缺陷风险及应对

风险点：纯前端本地开发无后端数据校验，存在输入不规范数据导致页面异常、统计数据轻微误差等问题。

应对措施：前端增加输入框非空校验、数据格式校验，拦截非法输入；优化统计计算逻辑，降低数据误差；针对已知轻微缺陷做记录留存，后续迭代优化。

## 4.4 合规风险及应对

风险点：不当使用网络资源、代码抄袭导致侵权问题；实训文档与代码不规范导致成果失效。

应对措施：全程自主编写代码与文档，杜绝抄袭商用资源；严格按照国标文档规范与课程要求完成项目，保证成果合规有效。

# 5 项目实施计划

## 5.1 需求分析与设计阶段

梳理系统核心功能需求，明确页面结构、业务逻辑、数据存储规则，完成项目整体设计与文档初稿编写。

## 5.2 代码开发阶段

依次完成页面布局搭建、样式美化、JS交互逻辑编写、本地数据存储功能开发，实现所有核心业务功能正常运行。

## 5.3 测试优化阶段

开展功能测试、兼容性测试、易用性测试，排查并修复功能bug、样式错乱、数据异常等问题，优化系统使用体验。

## 5.4 文档完善与交付阶段

按照GB/T 8567国标规范完善全部实训文档，整理源代码、测试报告、项目资料，完成课程实训最终交付。

# 6 项目资源需求

## 6.1 人力资源

本项目为单人课程实训项目，仅需1名开发人员完成需求分析、代码开发、功能测试、文档编写全部工作，无需额外人力投入。

## 6.2 硬件资源

仅需普通个人电脑一台，用于代码编写、页面调试、文档编辑，无需服务器、专用设备等硬件资源。

## 6.3 技术资源

依托HTML/CSS/JavaScript前端开源技术、浏览器本地缓存技术，结合前端开发教程、国标文档规范资料开展开发工作，所有技术资源免费可获取。

# 7 结论与建议

## 7.1 综合结论

本次萌宠成长日记纯前端实训系统，经技术、经济、操作、法律、社会五大维度综合可行性分析，项目整体完全具备落地可行性。项目技术简单成熟、零开发成本、操作便捷、合规合法、具备正向实用与教学价值，无重大开发风险与落地障碍。

项目虽为学生实训单机版本，存在无云端同步、无后端校验、部分边界场景处理不完善等轻微缺陷，但核心功能完整、业务逻辑通顺，完全满足大二软件工程课程实训的开发与交付要求，可正常立项、开发并完成成果交付。

## 7.2 开发实施建议

开发过程中需优先保障宠物档案管理、成长记录、健康提醒等核心功能稳定运行，优先修复数据丢失、页面异常等严重bug；严格遵循前端开发规范，保证代码整洁、逻辑清晰，便于调试与查看；同步推进文档编写，保证文档与代码同步完善，符合国标及课程实训标准。

## 7.3 后续迭代优化建议

受实训周期与技术能力限制，当前版本为纯前端单机版本，后续可进行迭代升级：新增Java后端与MySQL数据库，实现云端数据存储与跨设备同步；完善前端数据校验逻辑，减少统计误差与数据异常；新增图片上传、用户头像、数据备份导出等功能；优化页面兼容性与交互体验，提升系统稳定性与实用性。

【AI辅助】本部分由[豆包]生成初稿，经本人修改完善。