萌宠成长日记系统软件测试计划与测试报告

# 第一部分 软件测试计划

## 1 测试概述

### 1.1 编写目的

本文档为《萌宠成长日记系统》软件测试计划，用于明确本项目的测试范围、测试类型、测试环境、测试流程、人员分工、测试准则与风险预案。旨在规范整体测试工作，保证测试过程标准化、全覆盖、可追溯，确保系统功能完整、性能稳定、运行可靠，为系统上线、验收提供可靠测试依据，同时与项目需求规格说明书、可行性分析报告形成完整项目文档闭环。

### 1.2 测试对象

本次测试对象为《萌宠成长日记小程序系统》，包含前端小程序页面、后端业务接口、数据库数据交互、消息推送、文件上传、数据统计、社区互动等全部业务模块。

### 1.3 测试目标

验证系统所有功能与需求规格说明书一致，功能无缺失、无异常、无逻辑漏洞。

验证系统在不同设备、不同网络环境下的兼容性、稳定性、响应性能。

发现系统隐藏Bug、逻辑缺陷、交互问题、数据异常问题并推动修复。

验证系统数据安全性、权限合理性、内容合规性，保障用户隐私安全。

确保系统满足上线标准，可稳定对外提供服务。

### 1.4 参考文档

《萌宠成长日记系统需求规格说明书》

《萌宠成长日记系统可行性分析报告》

GB/T 9386 计算机软件测试文档编制规范

微信小程序官方开发与验收规范

## 2 测试范围

### 2.1 功能测试范围

覆盖系统全部核心模块：用户登录注册模块、宠物档案管理模块、成长日记模块、健康提醒模块、养宠记账模块、宠物相册模块、社区交流模块、消息推送模块、数据同步模块。

### 2.2 非功能测试范围

包含性能测试、兼容性测试、安全测试、易用性测试、稳定性测试、数据一致性测试。

### 2.3 测试排除范围

不包含服务器底层硬件测试、第三方接口底层源码测试、极端高并发压力测试、线下专项运维测试。

## 3 测试环境

### 3.1 硬件环境

测试手机：主流安卓机型、iOS机型，覆盖高低配设备

服务器：云端测试服务器，配置与正式环境一致

### 3.2 软件环境

客户端：微信最新稳定版本、小程序测试版

服务端：Java后端服务、MySQL数据库

辅助工具：接口测试工具、日志查看工具、屏幕适配测试工具

### 3.3 网络环境

覆盖4G、5G、WiFi、弱网、断网等多种网络场景，模拟用户真实使用环境。

## 4 测试类型与测试内容

### 4.1 功能测试

采用黑盒测试方法，针对每个业务模块设计测试用例，验证功能正常性、逻辑正确性、数据完整性、异常处理合理性，覆盖正常场景、边界场景、异常场景。

### 4.2 兼容性测试

测试不同手机系统、不同屏幕尺寸、不同微信版本下的页面展示、功能可用性，检查是否存在排版错乱、功能失效、适配异常等问题。

### 4.3 性能测试

测试页面加载速度、接口响应速度、图片上传速度、多操作并发响应情况，验证系统响应效率是否满足需求指标。

### 4.4 稳定性测试

长时间连续操作、高频重复操作，检测系统是否出现闪退、卡顿、崩溃、数据丢失、内存异常等问题。

### 4.5 安全测试

测试用户权限隔离、数据加密存储、越权访问、隐私泄露、违规内容传播等安全风险，验证系统合规性与数据安全性。

### 4.6 易用性测试

测试界面布局、操作逻辑、提示文案、交互体验，判断系统是否简洁易懂、上手门槛低，符合用户使用习惯。

## 5 测试流程

整体测试流程分为五个阶段：测试准备阶段、用例设计阶段、执行测试阶段、缺陷修复回归阶段、测试收尾总结阶段。

### 5.1 测试准备

梳理需求文档、搭建测试环境、整理测试资源、明确测试范围与重点。

### 5.2 测试用例设计

针对每个功能模块、边界场景、异常场景编写完整测试用例，保证用例全覆盖、无遗漏。

### 5.3 测试执行

按照用例逐条执行测试，记录测试结果，发现问题及时提交缺陷记录，标注问题等级、复现步骤、问题现象。

### 5.4 缺陷回归测试

开发修复Bug后，逐条回归验证，确认问题修复完成，同时验证修复不引入新缺陷。

### 5.5 测试收尾

整理测试数据、统计测试覆盖率、缺陷率，输出测试总结报告，评估系统是否达到上线标准。

## 6 人员分工与进度安排

### 6.1 人员分工

测试负责人：统筹测试全过程、审核用例、把控测试质量、输出最终报告

测试工程师：编写测试用例、执行测试、提交缺陷、回归测试、整理测试数据

开发人员：配合缺陷复现、问题修复、解答技术疑问

### 6.2 进度安排

测试准备与用例设计：1–2天

首轮全量功能测试：2–3天

非功能专项测试：1–2天

缺陷修复与多轮回归测试：2–3天

报告整理与测试收尾：1天

## 7 缺陷等级与验收标准

### 7.1 缺陷等级划分

严重缺陷：导致功能不可用、系统崩溃、数据错乱、隐私泄露，必须立即修复。

一般缺陷：功能可使用但存在异常、流程不严谨，需上线前修复。

轻微缺陷：界面样式、文案细节优化，不影响正常使用，可迭代优化。

### 7.2 上线验收标准

所有严重、一般缺陷全部修复并回归通过。

全部核心功能测试通过，与需求一致。

系统性能、兼容性、稳定性、安全性满足设计要求。

无数据丢失、数据错乱、越权访问、隐私泄露等风险。

## 8 测试风险与应对

风险：需求理解偏差导致测试遗漏。应对：对照需求文档逐条核对用例，提前评审用例。

风险：环境不稳定影响测试结果。应对：固定测试环境，定期检查环境状态。

风险：修复代码引入新Bug。应对：严格执行回归测试，兼顾关联模块验证。

# 第二部分 软件测试报告

## 1 测试报告概述

### 1.1 报告目的

本报告为萌宠成长日记系统完整测试总结报告，用于客观记录本次全部测试工作过程、测试范围、测试结果、缺陷统计、质量评估，真实反映系统整体质量水平，作为项目验收、上线、迭代优化的正式依据。

### 1.2 测试时间

完整测试周期：覆盖准备、用例、执行、回归、收尾全流程

### 1.3 测试版本

萌宠成长日记小程序测试版

## 2 测试执行情况

### 2.1 测试范围执行情况

本次测试完整覆盖用户登录、宠物档案、成长日记、健康提醒、养宠记账、宠物相册、社区互动、消息推送、数据同步等全部核心模块，同时完成兼容性、性能、稳定性、安全性、易用性专项测试，测试范围无遗漏。

### 2.2 测试用例统计

总测试用例数：126条

功能用例：98条

非功能用例：28条

通过用例：108条

未通过用例：18条

整体通过率：85.71%

## 3 功能测试结果

系统大部分核心业务功能可正常使用，基本满足需求规格说明书要求，但仍存在部分功能细节缺陷。其中：弱网环境下日记提交偶发失败、多宠物切换后部分数据缓存未刷新、社区动态连续发布存在短暂限制、账单统计单日小额数据存在1-2元误差、相册批量上传偶现图片丢失问题。整体业务主流程可用，但边界场景、异常场景处理不够完善，存在多处细节漏洞。

## 4 非功能测试结果

### 4.1 性能测试结果

常规页面加载响应时间基本在1–2秒区间，满足基础使用需求；但在多图片相册加载、月度账单数据渲染时，响应延迟可达3–5秒，存在轻微卡顿。弱网环境下接口请求重试机制不完善，容易出现请求超时提示，整体性能满足基础实训上线要求，但仍有较大优化空间。

### 4.2 兼容性测试结果

在主流新款安卓、iOS设备上运行正常，但在部分低配安卓机型、老旧微信版本中存在轻微适配问题：部分页面按钮位置偏移、长文本内容显示挤压、弹窗适配不全等样式问题，不影响核心功能操作，但兼容性适配不够全面。

### 4.3 稳定性测试结果

常规日常操作下系统运行稳定，无崩溃、闪退问题。但高频连续批量上传图片、短时间内多次切换宠物档案、快速重复提交账单数据时，偶发页面卡死、数据重复提交、缓存数据错乱等问题，长时间连续运行后存在轻微内存卡顿现象，稳定性有待优化。

### 4.4 安全测试结果

系统基础权限隔离有效，普通用户无法越权查看他人数据，用户基础信息加密存储。但存在少量安全细节问题：前端部分参数未做严格校验、恶意特殊字符输入未完全拦截、社区低俗内容仅靠基础关键词匹配，识别覆盖率有限，存在少量内容漏审情况，整体满足课程实训安全要求，但未达到商用安全标准。

### 4.5 易用性测试结果

整体界面布局清晰，新手可完成基础操作。但部分功能操作层级偏深、部分报错提示文案模糊、无明确引导指引，首次使用用户需要简单摸索，部分交互反馈不及时，易用性仍需提升。

## 5 缺陷统计与分析

### 5.1 缺陷总体统计

严重缺陷：1个

一般缺陷：7个

轻微缺陷：10个

### 5.2 缺陷详情与修复情况

本次测试发现的1个严重缺陷为：弱网环境下成长日记提交成功但后台未存入数据，造成数据丢失问题，已完成修复并回归通过。7个一般缺陷包含账单统计误差、多设备数据同步延迟、批量上传图片偶现丢失、高频操作数据重复提交等问题，均已修复。剩余10个轻微缺陷多为界面适配、文案提示、交互细节问题，不影响系统主流程运行，受限于开发周期与技术能力，本次版本暂不修复，留待后续迭代优化。

### 5.3 缺陷分析总结

本次项目为课程实训项目，整体开发与测试周期有限，学生开发技术经验不足。系统整体主流程可用、核心功能可正常交付，但在异常场景处理、性能优化、兼容性适配、安全细节、交互体验方面存在较多不足，符合本科实训项目开发常态，整体质量达标，但距离商用软件标准仍有较大差距。

## 6 测试结论

经过多轮测试与回归修复，萌宠成长日记系统核心业务流程完整、主要功能可用、严重及一般缺陷已基本修复完毕，能够满足课程实训交付要求与基础日常使用需求。系统在性能、兼容性、异常容错、交互细节上仍存在较多瑕疵与遗留轻微问题，整体稳定性、健壮性一般，仅适用于课程作业展示与小型试用场景，不具备商业上线交付条件。

后续可在版本迭代中持续优化界面细节、交互体验与增值功能，进一步提升产品用户体验。

## 7 测试总结与建议

本次测试基本完成全覆盖测试任务，成功发现多处功能与非功能缺陷，通过迭代修复保障了系统主流程可用。结合本次开发与测试过程总结：团队开发经验不足，对弱网适配、并发操作、数据一致性的考虑不够周全，测试用例边界场景覆盖仍有欠缺。后续优化方向：完善异常捕获与提示、优化数据同步机制、适配更多机型、加强前端参数校验、完善内容审核逻辑，进一步提升系统稳定性与用户体验。